#################################### SCRUM ####################################

https://proj4.me/
User: rgllopes@hotmail.com
pws: Rjcch123*

## YouTrack
https://account.jetbrains.com/login

## SCRUM é um termo que vem do rugby que significa

## Ler Scrum Guide ##

## O que é um projeto?

=> Um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo;
=> Um esforço temporário que produz algo único;

## O que gestão de projetos?
=> Aplicar conhecimentos, ferramentas e técnicas para ir do inicio ao fim do projeto, com o	máximo de eficiência possível;

## Gestão de projetos tradicional
=> Foco no planejamento, planejar tudo antes de iniciar a execução.;
=> Criação de cronograma;
=> Envolve muitas documentações;
=> Mudanças são resistidas e burocratizadas;
=> O produto, resultado ou serviço é disponibilizado no encerramento do projeto
=> Inicio	-> Conhecimento mínimo do projeto;
-> Capacidade máxima de alterar o resultado;

=> Fim	-> Conhecimento máximo do projeto;
-> Capacidade mínima de alterar o resultado;

## Quando utilizar o método tradicional(década de 60)?
=> Em projetos em que o ESCOPO não tende a sofrer mudanças, mudanças de escopo tendem a	aumentar o tempo e os gastos

## Gestão ágil(década de 90) mas conquistou o mercado de IT após 2005
=> Cliente normalmente não sabe exatamente o que quer
=> Os requisitos, entendimento "cliente x equipe", estratégias de comunicação ou estrategias de	negocio mudam muito

## A metodologia ágil foi criada com o "MANIFESTO ÁGIL" que é:
=> uma declaração de princípios que fundamentam as acoes ágeis no desenvolvimento de software
=> Foi assinado por 17 especialistas em engenharia de projetos:

Metodologia Tradicional	Metodologia Ágil

1) Dirigido por planejamento	=> Deve ser dirigido por valores
2) Seguir um plano	=> Responder mudanças
3) Processo/Ferramentas	=> Indivíduos/Interações
4) Documentação abrangente	=> Produto que funciona
5) Negociação de contrato	=> Colaboração com o cliente

## É um framework que implementa os princípios ágeis, implementa as regras embasadas nos	princípios ágeis
## É uma metodologia de adaptação, iteratividade, rapidez, flexibilidade e eficiência, projetada para	fornecer um valor significativo de forma rápida durante todo o projeto.

## SCRUM é apoiado em 3 pilares:
=> TRANSPARÊNCIA	-> Toda a equipe sabe o que esta sendo feito
=> INSPEÇÃO	-> Revisões programadas, inspeções, reuniões diárias
=> ADAPTAÇÃO	-> Mudanças, processos, pessoas, equipe, solicitadas pelo cliente

### FLUXO DO SCRUM ###

1) Surgimento do projeto a partir de uma necessidade

2) Visão do projeto com um documento chamado DECLARAÇÃO DE VISÃO DO PROJETO:
=> Objetivo
-> S -> eSpecífica	: deve ser clara, com um objetivo especifico(Quanto);
-> M -> Mensurável	: é possível medi-la de alguma forma(KPIs);
-> A -> Atingível	: deve ser realista(nem pequeno e nem inalcançável para não	desmotivar a equipe);
-> R -> Relevante	: o objetivo deve ser desafiador para fazer valer a pena(para	ocorrer empenho);
-> T -> Temporal	: deve ter um prazo de tempo definido;
=> Descrição
=> Mapeamento das partes interessadas

3) Backlog do produto
-> Lista contendo o que será contemplado no projeto, requisitos do sistema(User History)

4) Projeto desenvolvido por iterações(SPRINT) de 2 a 4 semanas com backlog da sprint
-> Reuniões diárias ao longo da iteração

5) Realizar a execução da Sprint

6) Apresentar o produto ou o incremento ao cliente para avaliar as possíveis alterações

7) Com o feedback do cliente, planejar a segunda SPRINT

###################### EQUIPES, PAPEIS, RESPONSABILIDADES ###################

=> PAPEIS CENTRAIS -> Porco
-> Dono do produto(Product Owner - PO)
-> O cliente, partes interessadas
-> Pessoas que vão definir os requisitos do sistema
-> Prioriza as necessidades de acordo com o valor de negocio para que seja	desenvolvido	primeiro o que é mais importante para o sistema;
-> Aceita ou rejeita as entregas(SPRINT)

-> Equipe SCRUM
-> Equipe de desenvolvimento(de 5 a 9 pessoas)
-> Programadores, analistas, designer, testador
-> Decide se o prazo é suficiente para a tarefa solicitada no SPRINT
-> Se compromete com a entrega planejada a cada iteração do projeto
-> Auto organização
-> Liberdade para tomar decisões de como organizar seus trabalhos
-> Equipe autônoma

-> SCRUM Master(Facilitador)
-> Especialista em SCRUM
-> Responsável por garantir a equipe o melhor ambiente possível
-> Remove os impedimentos
-> Busca os recursos necessários para equipe desenvolver os trabalhos
-> Garantir uma equipe funcional e produtiva

=> PAPEIS NÃO ESSENCIAIS -> Galinha
-> Usuários
-> Fornecedores
-> Parceiros
-> Gestores
-> Outras organizações

## SCRUM dos SCRUMS
=> Para projetos de grande porte, divide-se as equipes em equipes scrum
-> uma reunia-o diária dos SCRUMS Masters com SCRUM Master Chefe dos SCRUM	Masters
-> uma reunião diária com a equipe scrum

############################## PRINCÍPIOS DO SCRUM ###########################

1) Controle Empíricos
-> Boas praticas de experiencias anteriores
-> Observações e experimento
-> Orientações, diretrizes
-> Aplica os 3 pilares =>Transparência =>Inspeção =>Adaptação

2) Auto Organização
=> Oferece a oportunidade de fazer ser trabalho da melhor forma possível
=> Profissionais assumem por conta própria como entregar o produto
=> Metas de um time Auto-organizado
-> Entender a visão do projeto
-> Trabalhar em conjunto
-> Ser proativo a procura de trabalho
-> Eles mesmos executam o trabalho, não esperam pela ajuda de outros
-> Aberto a aprender novas coisas e aprimorar conhecimentos
-> Entrega de resultados tangíveis

3) Colaboração
-> Consciência que seu trabalho impacta no trabalho de outro
-> Articulação em dividir as tarefas entre todos
-> Apropriação: poder assumir o trabalho de outros e outros poderem assumir seu trabalho

4) Priorização baseada em valor
=> Entregar o que tem mais valor mais cedo

5) Time-boxing
=> Reuniões com hora para começar e hora para terminar
=> O tempo é uma das restrições mais importantes

6) Iterativo incremental
=> Repetição, planejamento da SPRINT, execução da SPRINT, entrega da SPRINT

############################### PROJETO MODELO ##############################

## Passo 1
=> Criar a "Declaração de Visa-o do Projeto"
=> A Declaracao de Visão é criada pelo Product Owner que garante que o Product Backlog
sempre esteja alinhado com a visão do produto

########################### DEFININDO EQUIPE SCRUM ##########################

a) Projetos ágeis necessitam de pessoas ágeis
b) Bom ambiente de trabalho
c) Autonomia para tomar decisões e definir soluções
d) Primeiros a serem definidos: Dono do produto e Scrum master

## Scrum Master
=> Capacidade de resolver problemas
=> Disponibilidade e proatividade
=> Comprometimento
=> Foco na entrega
=> Lidera pelo exemplo e constrói relações de confiança

## Dono do Produto
=> Entender as necessidades e prioridades do cliente
=> Comunicação ativa com o Time Scrum
=> Garante que os critérios de aceitação do produto estão especificados
=> Maturidade/Planejamento/Comunicação/Tomada de decisão

## Equipe Scrum
=> Conhecimentos e habilidades técnicas
=> Quantidade de pessoas necessárias
=> Garante o funcionamento do sistema
=> Considerar fatores técnicos e não técnicos(capacidade de relacionamento, dialogo,
percepção, proatividade) para os membros da equipe

############################# BACKLOG DO PRODUTO ###########################

=> Requisitos do produto
=> User history
=> Registrar fotos, edições, registros, etc... Funções do sistema
=> Como um [ator] eu quero | preciso de | devo | gostaria de [ação] para [finalidade]

=> Ex:
[Loja] "Como um gerente de vendas eu preciso de um relatório mensal de vendas para
verificar se os objetivos da minha equipe foram alcançados"

## Épico(s)
=> Historia de usuário que precisam ser divididas em historias menores porque a
historia de usuário é muito longa(muitas funções)
=> Normalmente registrada nos backlogs do produto ou backlog da Sprint

## Registrar as historias dos usuários nos backlogs

## Registrar um número para cada Historia para que seja possível priorizar
=> M -> Must have (Deve ter)
=> o
=> S -> Should have (Deveria ter)
=> C -> Could have (Poderia ter)
=> o
=> W Won't have for now (Não tera por enquanto)

############################### RELEASES - SPRINT #############################

## Cronograma de releases => sanar as expectativas de datas das partes interessadas
=> Não necessariamente se faz um release em cada Sprint
=> Release é uma nova versão do sistema a ser liberada
=> Sprint pode ser apenas uma demonstração do andamento do projeto

############################# REUNIÃO DE KICKOFF #############################

## Compartilhar todos os dados de porque a empresa aceitou o desafio, onde querem chegar e
como vamos chegar além de a importância de cada um no projeto.

############################### CRIANDO TAREFAS ##############################

## Planejar e estimar
=> Se necessário dividir as tarefas em Épicos com maiores detalhes de funcionamento

############################# PLANEJAR E ESTIMAR #############################

=> Scopo da sprint é chamado de Backlog da Sprint
-> Dono do produto define a próxima potencial Historia(User History) a ser relacionada
para ser parte da Sprint observando o backlog;
-> Com base no User History colocamos as acoes a serem realizadas para a próxima Sprint;
-> Equipe Scrum avalia a historia, garante um entendimento e estima o esforço necessário
para devolvê-la;
-> Em uma reunião de planejamento da Sprintá se discute se define o que realmente se vai	fazer após a analise dos dados preliminares para a próxima Sprint.
-> Para Sprint de 1 semana a reunião de Planejamento não pode ultrapassar 2Hs;
-> Sprint de 2 semanas, reunião de no máximo 4Hs;

=> Para estimativa de tempo se pode utilizar a Técnica de Planning Poker
-> Para cada tarefa, cada membro da equipe escreve sua estimativa de tempo para	desenvolvê-la
-> Se a maioria dos valores coincidirem, esse sera´o tempo estimado para o Sprint
> Se os valores divergirem a equipe discute as razoes da discrepâncias até chegar a
valores coincidentes;

=> Em segundo momento da reunião se deve discutir os itens técnicos:
-> Bancos de dados
-> Formulários
-> Tabelas

################################# IMPLEMENTAR ################################

## Painel Publico de tarefas
=> Reuniões diárias de no máximo 15min(Daily Scrum) - Stand Up Meeting
-> Perguntas do Scrum master na reunião diária:
-> O que eu fiz ontem?
-> O que vou fazer hoje?
-> Existe dificuldade para atingir a meta da Sprint?

=> Scrum Master deve manter o registro de impedimentos atualizado, no final da reunião são as
principais atividades a serem realizadas do Scrum Master

=> Avaliar o andamento do projeto com o gráfico Burndown Planejado x Realizado

=> Refinamento do backlog do Produto
-> Novo item(solicitação de mudança, novo requisito, historia reprovada, etc);
-> Mudança ou acréscimo é entendida pelo Dono do Produto e convertida em uma User	History;
-> Nova User History é adicionada ao Backlog do Produto em um local especifico de	acordo	com sua prioridade;
-> Segue o ciclo Scrum, podendo esta nova Historia de Usuário ser incluída ate mesmo na
Sprint seguinte;

############################ REVISÃO E RETROSPECTIVA ########################

## Revisão da Sprint(Sprint Review)
=> Dono do produto é o responsável pela revisão(as partes interessadas preferencialmente	podem participar da reunião de revisão);
=> Demonstrar o funcionamento das funções desenvolvidas na Sprint para	validar(apresentação);
=> Deve durar no máximo 2hs para cada semana de duração da Sprint;
=> Se alguma função não for aprovado pelo dono do produto elas devem ser recolocadas no	backlog do produto para serem concluídas em uma nova Sprint;

## Retrospectiva da Sprint
=> É a última reunião da Sprint e deve ocorrer depois da revisão da Sprint e antes da reunião
de planejamento da próxima Sprint;
=> Duração máxima de 1,5Hs para Sprint de 2 semanas;
=> Verifica a necessidade de adaptações no processo de trabalho da equipe Scrum(Lições	aprendidas);
=> Realizada apenas pela equipe Scrum;
=> Traçar um plano para que os erros não ocorram novamente;

################################### RELEASE ###################################

=> Versão pode não ser a final mas é funcional;
=> Nem toda Sprint libera uma nova versão(release), as vezes só é apresentado um protótipo;
=> Normalmente as parcelas a serem pagas pelo projeto estão de acordo com as releases;